附件2合同主要条款

浙江省中医院国家中医疫病防治基地项目消防设施检测技术服务合同

甲方：浙江省中医院

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》等有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就浙江省中医院国家中医疫病防治基地项目消防设施检测技术服务相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价值为          元的消防设施检测技术服务。

| 服务名称 | 委托单位 | 总价（元） |
| --- | --- | --- |
| 浙江省中医院国家中医疫病防治基地项目消防设施检测技术服务 | 浙江省中医院 |  |
| 合计人民币金额（大写）： 元 （ 元） |  |  |

二、服务内容、方式和要求

1、乙方根据甲方要求对国家中医疫病防治基地项目单体建筑进行消防设施检测，提出检测问题报告，问题经施工方整改后进行检测，直至出具最终完整合格的检测报告。

2、乙方需对甲方消防验收相关技术、资料、系统申报要求交底指导，对甲方消防验收相关问题整改指导、技术咨询。

3、乙方负责消防报验资料全流程资料制作与整理（含项目检测验收视频与照片等影像资料拍摄及归档、消防验收整改资料整理归档、消防竣工图纸审核、消防产品3C认证资料整理、施工资质资料汇编、验收资料组卷、消防验收申请表及报审等全流程资料制作）。

4、乙方需参加项目单体建筑及整体消防验收。

5、乙方协助甲方办理该项目消防设施检测报告、报验资料报送相关政府部门审批，直至审批通过。

6、乙方在进行消防设施检测以及报验资料全流程资料制作与整理时，甲方应予配合联系、协调施工方及消防验收各方，协调以及其他必要的配合。

7、甲方应及时向乙方或协调相关单位向乙方提供本项目消防相关资料，且应保证其提供的信息和资料的真实、准确、完整性。

8、双方各自提供给对方的所有技术资料不得擅自泄露给任何第三方，并承诺互相遵守对方的安全保密制度。

三、消防设施检测报告完成时间

1、合同生效后，单体建筑消防设施具备检测条件要求后，甲方应尽快提供本项目的相关资料，乙方应于接到甲方通知后10个工作日内完成检测、提交检测报告。

2、乙方应提供甲方满足消防验收要求的消防设施检测纸质报告十份。

3、项目具备消防竣工验收条件、乙方接到甲方通知后，乙方应于15个工作日内整理汇编完整的消防报验纸质资料不少于2份，电子资料1份交予甲方。

四、消防设施检测技术服务费用及付款方式

1、服务费用包含：包含本项目消防验收所需的消防设施检测技术服务的检测、消防验收相关技术交底指导、消防报验资料全流程资料制作与整理（含项目检测验收视频、照片拍摄及归档、消防验收整改资料归档）、专家评审（或论证）费（如有）、不同单体建筑多次进场检测与多次验收费、税金、人工、设备、资料打印、交通、保险等消防设施检测与消防报验所发生的一切费用，实行总价包干。本项目乙方无需提供履约保证金。

2、乙方提交经甲方认可的项目整体消防设施检测报告、提供有效发票后20个工作日内，甲方支付合同总价的40%的费用到乙方指定公司账户；项目消防验收资料经报批相关政府部门完成消防竣工验收备案、成果资料移交甲方、乙方提供有效发票后20个工作日内，甲方支付至合同总价的100%的服务费用到乙方指定公司账户。

五、违约条款

1、非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使项目延误，甲方有权要求其履行，并要求乙方等额赔偿由此造成的损失。

2、非因乙方原因，甲方不履行本合同规定的义务，致使项目延误，乙方有权要求甲方自行承担由此造成的损失。

3、乙方有保证交付给甲方的报告及报验资料内容完整、真实的义务，若报告存在缺少必要篇章的情形，乙方应负责补充完整。

4、甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付已实际完成评估内容的检测服务费外，从延迟付款之后30日起，对未付款额按日加收合同总价千分之一的延迟履行违约金。

5、有下列情形之一的，甲方可以解除合同：

（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；

（二）法律规定的其他情形。

6、合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，乙方可以要求甲方采取补救措施，并有权要求甲方赔偿损失。

7、合同的权利义务终止，不影响合同中结算条款的效力。

8、甲方要求乙方到项目现场进行检测、指导时，乙方不得无故缺席、拒绝执行，否则将按每次扣取合同总价百分之一的履行违约金。

六、合同生效及审核

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效。

七、合同争议

因本协议引起或与本协议有关的任何争议，双方应平等协商解决；对通过协商无法解决的争议，可以根据《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定进行调解；如双方无法协商或调解解决，均可向法律规定有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

九、本合同一式捌份，以中文书写，甲方执肆份、乙方执肆份。

十、竞争性磋商采购及响应文件作为本合同文件的组成部分，与本合同享有同等法律效力。

十一、本合同一切未尽事宜，按合同法有关规定执行，无相关规定的，由甲、乙双方约定。

甲方（公章）：浙江省中医院                   乙方（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）            法定代表人或其委托代理人（签字）

年   月   日                             年   月   日

基本建设项目廉政共建协议书

发包人：           浙江省中医院

供应商：

为做好  浙江省中医院国家中医疫病防治基地项目消防设施检测技术服务基本建设项目的党风廉政建设，实现该基本建设项目高效优质、廉洁安全，根据国家有关法律法规，发包人、供应商双方签署《廉政共建协议书》，承诺共同遵守。

一、双方承诺

（一）发包人承诺

1、不向供应商索要或接受供应商的财物或者各种名义的回扣、手续费。

2、不在供应商报销或由供应商支付任何应由个人负担的费用。

3、发包人工作人员不接受供应商的可能影响公正执行公务的礼品馈赠、宴请以及高消费活动安排。

4、不得要求或接受供应商为发包人个人及亲友提供有可能违反公平竞争的利益。

5、发包人工作人员的配偶、子女及其配偶不得从事与发包人基本建设项目有关的经商办企业、社会中介服务等活动。

6、发包人及其工作人员不得违规干预和插手基本建设项目的招投标采购、材料设备采购活动；不得违规干预与基本建设项目有关的设计、资金拨付、验收等重大事项；不得以任何理由向供应商推荐分包单位；不得要求供应商购买协议规定外的材料和设备。

7、发包人及其工作人员不得泄露与项目有关的应当保密的信息、资料等机密事项。

（二）供应商承诺

1、诚实守信、依法办事，不从事损害国家利益、公共利益和发包人合法权益的活动，不以非法手段参与发包人基本建设项目。

2、不向发包人及其工作人员给予财物或者各种名义的回扣、手续费。

3、不为发包人及其工作人员报销或支付应由个人负担的费用。

4、不向发包人工作人员提供礼品馈赠、宴请以及高消费活动安排。

5、发包人工作人员有违反发包人承诺的，供应商拒绝无果，应当向发包人职能主管部门举报。

二、违约责任

（一）发包人违反承诺的，依照违规情节轻重，给予相关人员党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任；给供应商造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）供应商违反承诺，给发包人造成经济损失的，供应商以合同金额的30%为标准向发包人支付廉政违约金，同时，发包人建议工程建设主管部门给予供应商三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

三、双方约定

（一）本协议的履行情况由发包人、供应商双方上级主管部门负责监督检查，提出本协议规定范围内裁定意见。

（二）本协议一式陆份，发包人执叁份，供应商执叁份，经双方盖章后生效。

发包人（公章）：浙江省中医院                 供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）            法定代表人或其委托代理人（签字）

电话：                                       电话：

年   月   日                             年   月   日